Тест-план для проекта "Онлайн магазин"

Дата: 01.03.2024

Версия: 1.0

1. Введение

1.1. Цель тестирования

Проверить функциональность, производительность и безопасность онлайн магазина перед его релизом.

1.2. Объект тестирования

Веб-приложение "Онлайн магазин", версия 2.0

1.3. Заинтересованные стороны

- Заказчик: Компания "Эксмаркет"

- Разработчики: Команда разработки "TechShop"

- Тестировщики: Тестировочная группа "QualityTest"

- Пользователи: Клиенты интернет-магазина

2. Область тестирования

В рамках тестирования будут проверены следующие аспекты:

- Функциональность оформления заказов

- Работа корзины покупок

- Совместимость с разными браузерами

- Производительность при различных нагрузках

- Безопасность передачи данных

3. Типы тестирования

3.1. Функциональное тестирование

- Проверка регистрации нового пользователя

- Тестирование авторизации зарегистрированного пользователя

- Проверка добавления товара в корзину

- Тестирование оформления заказа

3.2. Сценарные тесты

- Проверка процесса покупки товаров с выбором нескольких товаров

- Тестирование оплаты заказа с использованием разных платежных систем

3.3. Тестирование совместимости

- Проверка работы приложения в браузерах: Chrome, Firefox, Safari

- Тестирование на разных устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах

3.4. Нагрузочное тестирование

- Оценка производительности при нагрузке 100 одновременных пользователей

- Оценка производительности при нагрузке 500 одновременных пользователей

3.5. Тестирование безопасности

- Проверка на наличие SQL-инъекций при регистрации и авторизации

- Тестирование на уязвимости межсайтового скриптинга (XSS)

- Проверка на безопасность передачи данных через HTTPS

4. Ресурсы

4.1. Тестовое окружение

- Веб-сервер: Apache

- База данных: MySQL

- Клиентские браузеры: Chrome, Firefox, Safari

4.2. Инструменты

- Selenium WebDriver для автоматизированных тестов

- JMeter для нагрузочного тестирования

- Burp Suite для тестирования безопасности

4.3. Тестировщики

- Иван Иванов (тест-лидер)

- Мария Петрова

- Алексей Смирнов

5. Расписание тестирования

5.1. Функциональное тестирование: 10.03.2024 - 15.03.2024

5.2. Сценарные тесты: 16.03.2024 - 18.03.2024

5.3. Тестирование совместимости: 20.03.2024 - 22.03.2024

5.4. Нагрузочное тестирование: 23.03.2024 - 25.03.2024

5.5. Тестирование безопасности: 26.03.2024 - 28.03.2024

6. Критерии завершенности

- Все функциональные требования успешно протестированы и подтверждены

- Все сценарии тестирования завершены без критических ошибок

- Производительность системы удовлетворяет заданным нормам

- Обнаруженные уязвимости безопасности устранены или адекватно обработаны

7. Ожидаемые результаты

- Приложение успешно прошло все этапы тестирования

- Выявленные дефекты и уязвимости безопасности адекватно документированы и решены

- Отчет о тестировании будет предоставлен заказчику и разработчикам

8. Жизненный цикл дефекта

- Дефекты будут заноситься в баг-трекинговую систему (используется Jira).

- Для каждого дефекта будет создана запись с указанием описания, шагов для воспроизведения, приоритета и статуса.

- Дефекты будут проходить следующие этапы: "Открыт" -> "В работе" -> "Исправлен" -> "Протестирован" -> "Закрыт".

11. Обзор и согласование

- Тест-план подготовлен и согласован с заказчиком и командой разработки.